| **Nr. cerere rambursare** | **Componenta** | **Activitati** | **Subactivitati** | **Suma estimativa** | **Data depunerii (ziua x, luna y, anul z de la semnarea Contractului de Finantare)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cercetare-dezvoltare | Cercetare industriala | State-of-the-art | 140.182,00  Lei | Ziua 31 luna 3 |
| Analiza modele euristice |
| Introducere in productie a rezultatelor | Pregatirea mediului de productie | Achizitie licente si echipamente |
| Pregatirea mediului de productie | Achizitie licente si echipamente |
| Consultanta inovare | Servicii consultanta proprietate intelectuala | Brevete si patente |
| Informare si publicitate | Informare/publicitate | Informare |
| Informare/publicitate | Pregatire plan publicitate |
| Management de proiect | Management | Management- elaborare metodologie |
| Management | Management monitorizare |
| Salarii +Regie | Salarii +Regie | Salarii +Regie |
| 2 | Cercetare-dezvoltare | Cercetare industriala | Analiza modele euristice | 160.208,00  Lei | Ziua 31 luna 7 |
| Arhitectura motor euristic |
| Arhitectura spatiu de lucru virtual |
| Consultanta inovare | Servicii consultanta proprietate intelectuala | Brevete si patente |
| Informare si publicitate | Informare/publicitate | Pregatire plan publicitate |
| Management de proiect | Management | Management monitorizare |
| 3 | Cercetare-dezvoltare | Cercetare industriala | Arhitectura spatiu de lucru virtual | 200.260,00 lei | Ziua 31 luna 11 |
| Dezvoltare experimentala | Programare motor experimental |
| Programare sistem Cloud |
| Introducere in productie a rezultatelor | Pregatirea mediului de productie | Configurare implementare mediu de productie |
| Consultanta inovare | Servicii consultanta proprietate intelectuala | Brevete si patente |
| Informare si publicitate | Informare/publicitate | Pregatire plan publicitate |
| Management de proiect | Management | Management monitorizare |
| Audit | Audit financiar | Metodologie audit financiar |
| Auditare propriu zisa |
| Audit tehnic | Metodologie audit tehnic |
| Auditare propriu zisa |
| Salarii +Regie | Salarii +Regie | Salarii +Regie |
| 4 | Cercetare-dezvoltare | Dezvoltare experimentala | Programare sistem Cloud | 180.234,00 | Ziua 31 luna 15 |
| Introducere in productie a rezultatelor | Pregatirea mediului de productie | Configurare implementare mediu de productie |
| Programare productie |
| Consultanta inovare | Servicii consultanta proprietate intelectuala | Brevete si patente |
| Informare si publicitate | Informare/publicitate | Pregatire plan publicitate |
| Management de proiect | Management | Management monitorizare |
| Audit | Audit financiar | Auditare propriu zisa |
| Audit tehnic | Auditare propriu zisa |
| Salarii +Regie | Salarii +Regie | Salarii +Regie |
| 5 | Introducere in productie a rezultatelor | Migrarea testare la productie | Programare productie | 160.208,00 | Ziua 31 luna 17 |
| testare |
| Consultanta inovare | Servicii consultanta proprietate intelectuala | Brevete si patente |
| Informare si publicitate | Informare/publicitate |  |
| Management de proiect | Management | Management monitorizare |
| Audit | Audit financiar | Auditare propriu zisa |
| Audit tehnic | Auditare propriu zisa |
| Salarii +Regie | Salarii +Regie | Salarii +Regie |
| 6 | Introducere in productie a rezultatelor | Migrarea testare la productie | testare | 160.208,00 | Ziua 31 luna 21 |
| Lansare/PIF |
| Consultanta inovare | Servicii consultanta proprietate intelectuala | Brevete si patente |
| Informare si publicitate | Informare/publicitate | Anunt final proiect |
| Management de proiect | Management | Management monitorizare |
| Audit | Audit financiar | Auditare propriu zisa |
| Audit tehnic | Auditare propriu zisa |