***Anexa 3***

***POC***

***Axa 1* Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor**

***Acțiunea:* POC-A1-A1.2.1-C-2015**

***Denumire Proiect:***PLATFORMA DE MIGRARE IN CLOUD A APLICATIILOR SI SISTEMELOR INFORMATICE CLASICE Cloudifier.NET

***ID / Cod My SMIS:*** ID P\_38\_543/ COD SMIS 2014+/MYSMIS 104349

***Nr. Contract: 98/09.09.2016***

**RAPORT DE ACTIVITATE AL ECHIPEI DE IMPLEMENTARE / MANAGEMENT**

**Perioada: 09.09.2016 – 09.12.2016**

**In aceasta perioada au fost desfășurate următoarele activități :**

1. ***Activitatea (\*)***
   * Sub- activitatea (\*\*)

* **1.Activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)**
* **1.1 State of the art**
* **Raport stiintific de cercetare dezvoltare in cadrul Cloudifier SRL nr. 62/31.10.2016 luna octombrie**
* **Raport stiintific de cercetare dezvoltare in cadrul Cloudifier SRL nr. 98/29.11.2016 luna noiembrie**
* **Raport stiintific de cercetare dezvoltare in cadrul Cloudifier SRL nr. 112/09.12.2016 luna decembrie**
* **2.Achizitie de servicii pentru cercetare-dezvoltare(cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala**
* **Finalizata, atribuita**
* **3.Achizitia de servicii de consultanta pentru inovare**
* **3.1Achizitia de servicii de consultantapentru inovare referitoare la protectia si comercializarea drepturilor de proprietate**
* **Finalizata, atribuita**
* **4. Achizitia de servicii suport pentru inovare**
* **Finalizata, atribuita**
* **5.Activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/proces/ tehnologie/serviciu**
* **5.2 Achizitia de echipamente**
* **Atribuita**
* **S-a receptionat factura de echipamente**
* **Se va depune Cererea de Plata**
* **Plata de catre Autoritatea de Management**
* **Plata catre furnizorul de echipamente**
* **Livrarea si respectiv receptia echipamentelor**
* **8.Activitati de informare si publicitate privind proiectul (obligatorii)**
* **Finalizata, atribuita**
  + **8.1 Anunt lansare proiect**
* **S-a publicat anuntul pentru demararea proiectului pe** [**www.9am.ro**](http://www.9am.ro) **si pe** [**www.banknews.ro**](http://www.banknews.ro)**. Au fost publicate doua anunturi identice de lansare in doua plublicatii diferite pentru cresterea vizibilitatii**

Au fost implicate următoarele persoane :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr. Crt.* | *Nume si Prenume* | *Funcția in Proiect* | *Sub-activități desfășurate*  *(\*)* | *Perioada in care si-a desfășurat activitatea* | *Nr. Ore lucrate* |
| *1.* | *Damian Ionut Andrei*  *Bulie Octavian* | *.Director Proiect*  *Asistent de Cercetare* | **1.1 State of the art** | *01.10.2016-09.12.2016*  *01.10.2016-09.12.2016* | *392*  *392* |
| *2* | *Damian Ionut Andrei* | *Director Proiect* | **2. Achizitie de servicii pentru cercetare-dezvoltare(cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala** | *01.10.2016-09.12.2016* | *0* |
| *3* | *Damian Ionut Andrei* | *Director Proiect* | **3.1Achizitia de servicii de consultantapentru inovare referitoare la protectia si comercializarea drepturilor de proprietate** | *01.10.2016-09.12.2016* | *0* |
| *4* | *Damian Ionut Andrei* | *Director Proiect* | **4. Achizitia de servicii suport pentru inovare** | *01.10.2016-09.12.2016* | *0* |
| *5* | *Damian Ionut Andrei* | *Director Proiect* | **5.2 Achizitia de echipamente** | *01.10.2016-09.12.2016* | *0* |
| *6* | *Damian Ionut Andrei* | *Director Proiect* | **8.1 Anunt lansare proiect** | *01.10.2016-09.12.2016* | *0* |

***2.***

**In urma desfășurării activităților/ sub- activităților prezentate, au fost obținute următoarele rezultate (\*\*\*) :**

* **Activitati de cercetare-dezvoltare**
  + **Raport stiintific de cercetare dezvoltare in cadrul Cloudifier SRL nr. 62/31.10.2016 luna octombrie**
  + **Raport stiintific de cercetare dezvoltare in cadrul Cloudifier SRL nr. 98/29.11.2016 luna noiembrie**
  + **Raport stiintific de cercetare dezvoltare in cadrul Cloudifier SRL nr. 112/09.12.2016 luna decembrie**
* Se**rvicii de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)**
* **Servicii consultanta pentru inovare referitoare la protectia si comercializarea drepturilor de proprietate**
* **Servicii suport pentru inovare**
* **Achizitie echipamente: 3 bucati laptop performant cercetare-dezvoltare 1 bucata – Sistem High Performance Computing pentru Inteligenta Artificiala/Machine Learning/Deep Learning**
* **Se va depune Cererea de Plata**
* **Plata de catre Autoritatea de Management**
* **Plata catre furnizorul de echipamente**
* **Livrarea si respectiv receptia echipamentelor**
* **Servicii de informare si publicitate**
* **S-a publicat anuntul pentru demararea proiectului pe** [**www.9am.ro**](http://www.9am.ro) **si pe** [**www.banknews.ro**](http://www.banknews.ro)

**In perioada 09.09.2016-09.12.2016 personalul implicat in implementarea/ managementul proiectului a fost următorul:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr. Crt.* | *Nume si Prenume* | *Funcția in Proiect* | *Activități/ Sub-activități desfășurate*  *(\*)* | *Corespondenta cu HG 475/ 2007 Anexa 3*  *(\*\*)* | *Nr. Ore lucrate* |
| *1.* | *Damian Ionut Andrei*  *Bulie Octavian* | *Director Proiect*  *Asistent de cercetare* | **1.Activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)/1.1 State of the art** | *Director proiect*  *Asistent de cercetare* | *392*  *392* |
| *…2* | *Damian Ionut Andrei* | *Director Proiect* | **2. Achizitie de servicii pentru cercetare-dezvoltare(cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala** | *Director Proiect* | *0* |
| *3* | *Damian Ionut Andrei* | *Director Proiect* | **3.Achizitia de servicii de consultanta pentru inovare**  **3.1Achizitia de servicii de consultantapentru inovare referitoare la protectia si comercializarea drepturilor de proprietate** | *Director Proiect* | *0* |
| *4* | *Damian Ionut Andrei* | *Director Proiect* | **4. Achizitia de servicii suport pentru inovare** | *Director Proiect* | *0* |
| *5* | *Damian Ionut Andrei* | *Director Proiect* | **5.Activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/proces/ tehnologie/serviciu**  **5.2 Achizitia de echipamente** | *Director Proiect* | *0* |
| *6* | *Damian Ionut Andrei* | *Director Proiect* | **8.Activitati de informare si publicitate privind proiectul (obligatorii)**  **8.1 Anunt lansare proiect** | *Director Proiect* | *0* |
| *7* | *Damian Ionut Andrei* | *Director Proiect* | **10. Activitati pentru management de proiect**  **10.2 Monitorizare si evaluare** | *Director Proiect* | *0* |

**Director de Proiect,**

**DAMIAN ANDREI IONUT**

**Data: 09.12.2016**