***Anexa 3***

***POC***

***Axa 1* Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor**

***Acțiunea:* POC-A1-A1.2.1-C-2015**

***Denumire Proiect:***PLATFORMA DE MIGRARE IN CLOUD A APLICATIILOR SI SISTEMELOR INFORMATICE CLASICE Cloudifier.NET

***ID / Cod My SMIS:*** ID P\_38\_543/ COD SMIS 2014+/MYSMIS 104349

***Nr. Contract: 98/09.09.2016***

**RAPORT DE ACTIVITATE AL ECHIPEI DE IMPLEMENTARE / MANAGEMENT**

**Perioada: 10.12.2016-09.03.2017**

**In aceasta perioada au fost desfășurate următoarele activități :**

1. ***Activitatea (\*)***

**1.Activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)**

**5.Activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/proces/ tehnologie/serviciu**

**10. Activitati pentru management de proiect**

* + Sub- activitatea (\*\*)
* **1.1 State of the art**
* **1.2 Analiza modele euristice**
* **1.3 Arhitectura motor euristic**
* **5.2 Achizitia de echipamente**

Au fost implicate următoarele persoane :

Dorim sa facem urmatoarea mentiune:

Dl Damian Andrei Ionut este angajat in cadrul Cloudifier SRL

* cu cu un program de 8 ore/zi in baza Contractului de Munca nr. 1/06.04.2015 si Actului Aditional nr. 2/30.09.2016 avand functia de cercetator
* cu un program de 2 ore/zi in baza contractului de munca nr. 5/21.12.2016 avand functia de manager proiect

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr. Crt.* | *Nume si Prenume* | *Funcția in Proiect* | *Sub-activități desfășurate*  *(\*)* | *Perioada in care si-a desfășurat activitatea* | *Nr. Ore lucrate* |
| *1* | *Damian Ionut Andrei*  *Octavian Bulie* | *Director proiect./cercetator*  *Asistent de cercetare* | 1.1 State of the art | *10.12.2016-30.12.2016*  *10.12.2016-30.12.2016* | 37 ore  56 ore |
| *2* | *Damian Ionut Andrei*  *Octavian Bulie*  *Alexandru Purdila* | *Director proiect./cercetator*  *Asistent de cercetare*  *Cercetator Informatic* | 1.2 Analiza modele euristice | *10.12.2016-09.03.2017*  *10.12.2016-01.02.2017*  *02.03.2017*  *09.03.2017* | 37 ore+192  56 ore+168 ore  6 ore |
| *3* | *Damian Ionut Andrei*  *Alexandru Purdila* | *Director proiect./cercetator*  *Cercetator Informatic* | 1.3 Arhitectura motor euristic | *10.12.2016-09.03.2017*  *02.03.2017*  *09.03.2017* | 37 ore +192  6 ore |
| *4* | *Damian Ionut Andrei* | *Director proiect./cercetator* | 5.2 Achizitia de echipamente | *10.12.2016-09.03.2017* | 51 ore |
| *5* | *Damian Ionut Andrei* | *Director proiect./cercetator* | Activitati de management pentru proiect | *10.12.2016-09.03.2017* | 51 ore |

1. **In urma desfășurării activităților/ sub- activităților prezentate, au fost obținute următoarele rezultate (\*\*\*) :**

* ***Raport stiintific nr. 139/30.12.2016***
* ***1 Model de analiza matematica nr. 172/31.01.2017***
* ***Model arhitectura nr. 183/10.02.2017***
* ***Punere in functiune echipamente***

***- Proces Verbal de punere in functiune nr. 51-1/10.02.2017***

***– Aviz nr. 51/10.02.2017***

* ***Servicii de management proiect – Pv de atribuire nr. 122/15.12.2016***

**In perioada 10.12.2016 – 09.03.2017 personalul implicat in implementarea/ managementul proiectului a fost următorul:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr. Crt.* | *Nume si Prenume* | *Funcția in Proiect* | *Activități/ Sub-activități desfășurate*  *(\*)* | *Corespondenta cu HG 475/ 2007 Anexa 3*  *(\*\*)* | *Nr. Ore lucrate* |
| *1* | *Damian Ionut Andrei*  *Bulie Octavian* | *Director Proiect/Cercetator*  *Asistent de cercetare* | *1.2 Analiza modele euristice* | *Director proiect/cercetator*  *Asistent de cercetare* |  |
| *2* | *Damian Ionut Andrei* | *Director proiect./cercetator* | *1.3 Arhitectura motor euristic* | *Director proiect/cercetator* |  |
| *3* | *Damian Ionut Andrei* | *Director proiect./cercetator* | 5.2 Achizitia de echipamente | *Director proiect/cercetator* |  |

**Director de Proiect,**

**DAMIAN ANDREI IONUT**

**Data: 09.03.2017**