**Nr. înregistrare Beneficiar: 208/13.03.2017 Nr. înregistrare DGOI:**

**Către OI Cercetare**

**Doamnei Director General Dana GHEORGHE**

**NOTIFICARE nr. 9 privind modificarea contractului**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. contract de finanțare: 98/09.09.2016**  **Axa prioritară 1** Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior  **Acțiunea 1.2.1**: Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de cdi derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de cd si universitati | |
| **Titlul proiectului:** Platforma de migrare automatizată în cloud a aplicațiilor și sistemelor informatice clasice cloudifier.net | **ID: P\_38\_543** |
| **MySMIS: 104349** |

Prin prezenta, vă notificăm următoarele modificări la contractul de finanțare mai sus ctivitatmenționat, în baza prevederilor art. 10 alin. 7 Menționăm că modificarea nu afectează scopul şi obiectivele proiectului, indicatorii de rezultat, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract şi nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile.

1. **Modificarea solicitată**

**Prin prezenta dorim sa va solicitam aprobarea realocarii fondurilor aferente subactivitatii 5.1 Achizitia de licente din cadrul Activitatii cu numarul 5 Activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/proces/tehnologie/serviciu.**

**Valoarea bugetului alocat in cererea de finantare pentru cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv – respectiv licente este de 47983.87 lei.**

1. **Motivația**

**Cloudifier SRL a fost acceptata in decursul anului 2016 in cadrul programului Microsoft BizSpark. Bizspark este un program Microsoft ce se adresează firmelor/startupurilor ce creează produse & servicii inovative, program prin care ai acces la un număr (limitat dar suficient) de licenţe ale produselor Microsoft, access la resurse cloud (Azure), access la servicii/produse ale partenerilor Bizspark la preţuri promoţionale (sau gratuit), training şi suport. Aceste licente acopera cu mult necesarul de licente propus in bugetul de 47983.87 lei. Printre licente obtinute in cadrul programului enumeram urmatoarele:**

1. **Abonament Visual Studio Enterprise cu valoare de piata de peste 30000 lei (https://www.senetic.ro/product/MX3-00075?utm\_source=price-ro)**
2. **Microsoft Server 2012 Datacenter cu valoare de piata de peste 25000 lei (http://www.pcgarage.ro/sisteme-de-operare-server/microsoft/windows-server-2012-datacenter-oem-dsp-oei/)**

**Pentru o lista detaliata cu toate produsele si licentele obtinute a fost pregatita o anexa la prezenta notificare.**

1. **Documente justificative anexate**
2. **Lista licentelor**
3. **Modificarea necesită inițierea unui act adițional**

Da

**X Nu**

1. **Notificări anterioare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Notificare** | **Adresă Beneficiar (nr./data)** | **Adresa de aprobare/respingere (nr./data)** | **Motivația notificării/prevederile contractului de finanțare invocate** |
| 1 | 55/17.10.2016 | - | Schimbare reprezentant legal fara modificarea echipei de implementare a proiectului |
| 2 | 66/01.11.2016 | 8836/04.11.2016 | Introducere solicitare prefinantare in graficul de rambursare al proiectului |
| 3 | 73/08.11.2016 | 8898/09.11.2016 | Notificare privind modificare infrastructura servere fara modificarea bugetului, planificarii si a obiectivelor |
| 4 | 75/08.11.2016 | 8891/09.11.2016 | Introducere solicitare prefinantare in graficul de rambursare al proiectului |
| 5 | 101.06.12.2016 | 9260/08.12.2016 | Modificarea graficului de rambursare a cheltuielilor eligibile |
| 6 | 118/14.12.2016 |  | Angajare Octavian Bulie in functia de expert dezvoltator software |
| 7 | 180/07.02.2017 | 5779/07.02.2017 | Demisie Octavian Bulie din functia de expert dezvoltator software |
| 8 | 207/13.03.2017 |  | Angajare Alexndru Purdila in functia de Cercetator in Informatic |

**Vă rugăm să aprobați solicitările de modificare ce fac obiectul prezentei notificări.**

**Reprezentant legal Director proiect**

DAMIAN IONUT ANDREI DAMIAN IONUT ANDREI

13.03.2017