**Notificareprivindmodificareagraficuluifinanciar**

**Prinintroducereaprefinantariipentru**

**Trimestrul 1 al proiectului**

**In vedereadesfasurariiactivitatilor din cadrulproiectului „**PLATFORMA DE MIGRARE AUTOMATIZATĂ ÎN CLOUD A APLICAȚIILOR ȘI SISTEMELOR INFORMATICE CLASICE Cloudifier.NET” cod MySMIS: 104349vasolicitammodificareagraficuluirambursarilor in vedereaintroduceriicererii de prefinantarepentrutrimestrul 1 al proiectului. Anexamtotodatatabelul cu analizacheltuielilorprevizionatecetrebuiecuprinse de aceastaprefinantare

# (a) Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. cererii** | **TipulCererii\*\*\*** | **Data estimată de transmitere a Cereriicătre AM (zz/ll/an)\*\*** | **Valoareeligibilăestimatăaferentăcererii** |
| **(lei)** |
| **1** | **Cerere de prefinantare 1** | **18.10.2016** | **58,552** |
| 2 | rambursareintermediara 1 | Ultimazi a lunii a 3-a | 265,429 |
| 3 | rambursareintermediara 2 | Ultimazi a lunii a 6-a | 93,089 |
| 4 | rambursareintermediara 3 | Ultimazi a lunii a 9-a | 93,089 |
| 5 | rambursareintermediara 4 | Ultimazi a lunii a 12-a | 93,089 |
| 6 | rambursareintermediara 5 | Ultimazi a lunii a 15-a | 93,089 |
| 7 | rambursareintermediara 6 | Ultimazi a lunii a 18-a | 66,621 |
| 8 | rambursarefinala | Ultimazi a lunii a 21-a | 25,836 |
|  | | | **798,681** |

\* Beneficiarul are obligatia de aactualizagraficulînconformitate cu art.10 din HG 93/2016

\*\* Se vaestima ca data calendaristică

\*\*\* Se vaindicatipulcereriidepuse: Cerere de prefinanțare/plată/rambursareintermediară/rambursarefinală

**Tabelcheltuieliprevizionatepentrucererea de prefinantare 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 |
| ***Director proiect*** | Ore lucruprevizionate | *160* | *160* | *160* |
| Activitati:  1.1 Analiza state-of-the-art | Salariu net | 10,850 | 10,850 | 10,850 |
| Salariu brut | 12,994 | 12,994 | 12,994 |
| Cheltuielisalarizaretotale | 15,982 | 15,982 | 15,982 |
|  | ***Total perioada*** | ***47,946*** |  |  |
| ***Expert implementare #1*** | Ore lucruprevizionate | *160* | *160* | *160* |
| Activitati:  1.1 Analiza state-of-the-art | Salariu net | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Salariu brut | 2,874 | 2,874 | 2,874 |
| Cheltuielisalarizaretotale | 3,535 | 3,535 | 3,535 |
|  | ***Total perioada*** | ***10,606*** |  |  |
| ***Expert implementare #2*** | Ore lucruprevizionate | *0* | *0* | *0* |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Salariu brut | 0 | 0 | 0 |
|  | Cheltuielisalarizaretotale | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Total perioada*** | ***0*** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Total prefinantare 1** | **58,552** |  |  |