Nr. Inreg.: 325/31.07.2017

|  |  |
| --- | --- |
| **SE APROBA,** | **AVIZAT,** |
| **REPREZENTANT AUTORIZAT**, | **DIRECTOR PROIECT,** |
| Andrei Ionut DAMIAN  Administrator | Andrei Ionut DAMIAN |

**RAPORT AL ACTIVITATII**

**DE CERCETARE-DEZVOLTARE-IMPLEMENTARE**

**Luna IULIE 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Nume** | **Activitate/Subactivitate** | **Descriere aditionala** |
| 2017-07-03 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-04 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-05 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-06 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-07 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-10 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-11 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-12 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-13 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-14 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-17 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-18 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-19 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-20 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-21 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-24 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-25 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-26 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-27 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-28 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-31 | Andrei Ionut DAMIAN | Revizuire activitate 1, Revizuire activitate 2, lucru activitate 5.3 si 5.4 | Pregatirea documentatiei stiintifice pentru conferinta ICCS 2017 in cadrul careia se vor prezenta rezultatele stiintifice ale Cloudifier (include revizuire activitate 1). Analiza si verificarea livrabilelor furnizorului HTSS (activitate 2). Testarea modelelor experimentale in mediul de productie (activitate 5.3 si 5.4) |
| 2017-07-03 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-04 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-05 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-06 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-07 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-10 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-11 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-12 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-13 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-14 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-17 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-18 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-19 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-20 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-21 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-24 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-25 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-26 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-27 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-28 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-31 | Alexandru Purdila | Suport activitate 2.1 si 2.2, activitate 5.3 (configurare) si 5.4 (programare productie) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2). Adaptarea modulelor experimentale livrate de furnizor la cerintele ecosistemului de productie a Cloudifier. Pregatirea lucrarii pentru prezentarea rezultatelor Cloudifier in cadrul conferintei internationale ICCS 2017 |
| 2017-07-03 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-04 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-05 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-06 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-07 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-10 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-11 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-12 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-13 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-14 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-17 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-18 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-19 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-20 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-21 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-24 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-25 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-26 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-27 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-28 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
| 2017-07-31 | Mihai CRISTEA | Activitatea 5.3 - Teste si configurari mediu productie, Actvititate 2 - Dezvoltare experimentala (analiza rezultate/livrabile furnizor) | Testarea modulelor software livrate de furnizorul serviciilor de dezvoltare experimentala (activitate 2) incluzand (a) modul generare retele neurale adanci convolutionale specifice recunoasterii vizuale a interfetelor grafice (recunoastere invarianta functie de dimensiuni si locatii) si (b) modul documentare automata (prin log) a experimentelor |
|  |  |  |  |